DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Relatório de Acompanhamento do Projeto

SmartDocPlan: sugestões Atenza para evolução funcional, experiência de uso e valor percebido na versão final.

Ficha do projeto

| Projeto SmartDocPlan | Cliente final SmartDocPlan | Responsável técnico Atenza Ewerton Gomes Almeida |
| --- | --- | --- |
| Responsável pelo cliente / ponto focal Equipe SmartDocPlan | Versão do documento v1.0 | Data 14/07/2026 |
| Status geral Em análise complementar | Ambiente Desenvolvimento / Homologação | Próxima ação Validar prioridades com a SmartDocPlan na rodada de 21/07/2026. |
| Decisão aguardada Confirmação dos itens que entram na versão final. | Entregue Levantamento interno de melhorias funcionais, de fluxo e de experiência. | Pendente Validação conjunta com o cliente e definição da ordem de execução final. |
| Risco Melhorias de maior valor podem entrar tarde se a priorização final demorar. | Depende de aprovação Sim, para fechamento da próxima rodada evolutiva. |  |

| STATUS | PRÓXIMA AÇÃO | DECISÃO AGUARDADA |
| --- | --- | --- |
| Em análise complementar / preparação para validação final | Atenza e SmartDocPlan devem revisar as sugestões deste material e confirmar o recorte da versão final na reunião de 21/07/2026. | Aprovação das prioridades que serão incorporadas à rodada final de evolução do sistema. |

1. Resumo executivo

A Atenza realizou uma análise interna do SmartDocPlan com foco em experiência de uso, clareza operacional, valor percebido e aderência ao propósito da ferramenta. A plataforma já possui uma base relevante para gestão de solicitações, documentos, requisitos legais, operação multiempresa e acompanhamento de rotinas de RH.

2. Situação atual

| Frente | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Jornada de solicitação de RH | Parcialmente aderente | O fluxo principal já orienta a abertura das solicitações, mas ainda pode ficar mais guiado, previsível e confortável para usuários não técnicos. |
| Governança documental | Parcialmente aderente | A base de documentos por empresa, colaborador e solicitação já existe, com oportunidade para ficar mais centralizada e mais fácil de acompanhar. |
| Conexão entre módulos | Em evolução | Checklist Docs, Matriz Legal, documentos da empresa e requisitos por função podem aparecer de forma mais explícita dentro da mesma jornada operacional. |
| Painéis e visão gerencial | Em evolução | Os painéis já apoiam leitura inicial, mas ainda podem evoluir para indicadores mais acionáveis, com filtros e abertura direta das listas relacionadas. |
| Experiência por perfil | Parcialmente aderente | Os perfis já estão definidos, porém a navegação ainda pode ficar mais especializada para solicitante, analista, gestor e administrador. |
| RH, SST e temas psicossociais | Em evolução | A plataforma já comporta esse escopo e tem espaço para ampliar visibilidade, contexto e apoio operacional ao acompanhamento contínuo. |

3. Sugestões Atenza para a versão final

| 1 | Reforçar a jornada guiada da solicitação, deixando claro o que já foi concluído, o que ainda falta e por qual motivo cada etapa existe. |
| --- | --- |
| 2 | Tornar mais evidente o vínculo entre processo, empresa, função, frente/local, checklist documental e requisitos legais, para que o usuário perceba um fluxo único. |
| 3 | Consolidar um dossiê do colaborador com visão central de documentos pessoais, treinamentos, exames, históricos, férias, afastamentos e pendências. |
| 4 | Dar mais protagonismo aos documentos da empresa, como Cartão CNPJ, Contrato Social, PCMSO, PGR, LTCAT e CNO, com status visual, vencimentos e impacto operacional. |
| 5 | Evoluir a avaliação administrativa para permitir registrar com mais naturalidade número, validade, observações e evidências dos itens analisados, especialmente ASO, exames e treinamentos. |
| 6 | Diferenciar de forma mais clara o que é item obrigatório, opcional, pendente ou recomendado, reduzindo dúvidas na abertura e na tratativa das solicitações. |
| 7 | Ampliar alertas e notificações para vencimentos, correções, rejeições, férias próximas, ausências documentais e pendências críticas por empresa. |
| 8 | Tornar os dashboards mais orientados à ação, permitindo clicar nos indicadores, abrir listas filtradas e acompanhar rapidamente o que exige atenção. |
| 9 | Especializar melhor a experiência por perfil de acesso, simplificando a jornada do solicitante e fortalecendo a visão de gestão para administradores e analistas. |
| 10 | Reforçar o apoio operacional a temas de RH, SST e fatores psicossociais, em linha com o papel da plataforma como organizadora de evidências, requisitos e acompanhamento contínuo. |

4. Próximos passos para validação

| Pendência | Responsável | Próxima ação | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Validar com a SmartDocPlan as sugestões consolidadas neste documento. | Atenza + SmartDocPlan | Realizar leitura conjunta e recolher complementos da equipe cliente. | 21/07/2026 |
| Classificar os itens em essencial, alta prioridade e evolutivo. | Atenza + SmartDocPlan | Fechar o recorte da versão final e o que fica como evolução posterior. | Após reunião |
| Confirmar regras finais de documentos por processo, empresa e perfil. | SmartDocPlan | Formalizar parâmetros operacionais para reduzir dúvidas no uso diário. | A definir |
| Validar critérios de alertas, vencimentos e pendências críticas. | Atenza + SmartDocPlan | Traduzir regras de acompanhamento para uma experiência mais proativa. | A definir |
| Aprovar a ordem de execução da rodada final de melhorias. | SmartDocPlan | Autorizar a sequência de implementação e homologação final. | A definir |

5. Observação de rotina

Este material foi preparado pela Atenza como complemento proativo à rodada de validação do projeto. A intenção é agregar valor à versão final do SmartDocPlan, registrando oportunidades percebidas internamente antes do alinhamento conjunto previsto para 21/07/2026.

Histórico de versões

| Versão | Data | Responsável | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 14/07/2026 | Ewerton Gomes Almeida | Emissão inicial do relatório com recomendações Atenza para a evolução funcional do SmartDocPlan. |