DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Relatório de Acompanhamento do Projeto

Diagnóstico do estado atual do SmartDocPlan, aderência ao padrão de qualidade Atenza e organização das próximas etapas de evolução.

Ficha do projeto

| Projeto SmartDocPlan | Cliente final Atenza Soluções Digitais | Responsável técnico Atenza Ewerton Gomes Almeida |
| --- | --- | --- |
| Responsável pelo cliente / ponto focal Pendente de confirmação | Versão do documento v1.0 | Data 06/07/2026 |
| Status geral Em andamento | Ambiente Desenvolvimento local e homologação em VPS | Próxima ação Aprovar backlog e autorizar a Etapa 1 - Estabilização do núcleo |
| Decisão aguardada Validar a priorização e autorizar formalmente o início da execução | Entregue Diagnóstico, documentação técnica e backlog evolutivo estruturado | Pendente Execução das etapas aprovadas, quality gates e rodada formal de validação |
| Risco Segurança documental, hardening de autenticação e regras de processo ainda dependem de implementação | Depende de aprovação Sim, para início da Etapa 1 e sequência controlada das demais etapas |  |

| STATUS | PRÓXIMA AÇÃO | DECISÃO AGUARDADA |
| --- | --- | --- |
| Em andamento / Diagnóstico concluído | Atenza: validar backlog, consolidar relatório e iniciar a Etapa 1 após aprovação | Autorização para começar a estabilização do núcleo e priorização final das primeiras entregas |

1. Resumo executivo

O SmartDocPlan encontra-se em fase de diagnóstico consolidado e organização da evolução para produção. O produto já possui base funcional relevante, com autenticação local, segregação por empresa, solicitações de RH em etapas, cadastros auxiliares, matriz legal, requisitos por função, documentos, chamados, auditoria e dashboards operacionais.

Do ponto de vista de qualidade Atenza, a aderência atual é parcial: há boa base funcional e documental, mas ainda existem gaps importantes em segurança avançada, proteção documental, máquina de estados no backend, quality gates, observabilidade, design system mínimo, estados completos de interface e cobertura de testes para produção.

Nesta rodada, o backlog foi atualizado para refletir essas lacunas por etapa, sem iniciar implementação. O próximo passo recomendado é a aprovação da Etapa 1 - Estabilização do núcleo, priorizando autenticação, sessão, armazenamento seguro de arquivos, isolamento multiempresa e trilha de auditoria.

2. Situação atual

| Frente | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Núcleo funcional do produto | Parcialmente aderente | Os módulos centrais já existem e funcionam, mas ainda precisam de reforço para padrão de produção. |
| Segurança e multiempresa | Atenção | Há segregação base por empresa, porém ainda faltam rate limit, proteção documental, hardening de sessão e quality gates de segurança. |
| Solicitações e workflow | Parcialmente aderente | O wizard de abertura está estruturado, mas a máquina de estados ainda precisa ser consolidada no backend. |
| UX/UI e design system | Parcialmente aderente | A experiência evoluiu, porém ainda há gaps de design system mínimo, estados completos, refinamento de listas e padrão SaaS premium. |
| Conformidade RH, SST e LGPD | Em evolução | Matriz legal, requisitos por função e checklist já existem; score de conformidade, pesos de SST e aderência explícita às referências oficiais ficaram mapeados no backlog. |
| Documentação e governança Atenza | Parcialmente aderente | Há documentação técnica e backlog estruturado, mas ainda faltam quality gates, estrutura documental madura, observabilidade e documentação operacional completa. |

3. Entregas realizadas

- Levantamento técnico-funcional do SmartDocPlan com análise de arquitetura, rotas, regras de negócio, banco e permissões.

- Geração da documentação completa do sistema em Markdown, cobrindo módulos, fluxos, regras e estrutura de dados.

- Avaliação de aderência ao padrão de qualidade Atenza e distribuição dos gaps por etapa no backlog do projeto.

- Definição inicial do modelo de score de conformidade e dos pesos sugeridos para documentos críticos de SST.

- Atualização do backlog com aderência regulatória a NR-7, NR-1, GRO/PGR, riscos psicossociais e LGPD, usando linguagem segura de apoio e rastreabilidade.

- Criação do backlog de produção com etapas 0 a 8, riscos, premissas, dúvidas e ordem recomendada de execução.

4. Pendências e próximos passos

| Pendência | Responsável | Próxima ação | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovar execução da Etapa 1 | Cliente / ponto focal | Validar a priorização e autorizar início da estabilização do núcleo | Pendente de confirmação |
| Endurecer autenticação e sessão | Atenza | Implementar recuperação de senha, rate limit, política de sessão e proteção adicional | Etapa 1 |
| Proteger armazenamento e acesso a documentos | Atenza | Migrar anexos sensíveis para modelo controlado e auditável | Etapa 1 |
| Implementar máquina de estados no backend | Atenza | Consolidar regras de transição e histórico de status de solicitações | Etapa 2 |
| Formalizar score de conformidade | Atenza + ponto focal | Validar parâmetros finais do score e iniciar implementação na etapa de conformidade | Etapa 5 |

5. Observação de rotina

Nota: Este relatório faz parte da rotina Atenza para transparência, histórico e alinhamento do projeto. O objetivo é registrar de forma executiva o estado atual, as entregas já formalizadas, os riscos identificados e os próximos passos recomendados, sem caráter de cobrança.

Histórico de versões

| Versão | Data | Responsável | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 06/07/2026 | Ewerton Gomes Almeida | Emissão inicial do relatório de acompanhamento com diagnóstico do estado atual, avaliação de aderência ao padrão Atenza e atualização do backlog evolutivo. |