DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Relatório de Acompanhamento do Projeto

Diagnóstico do estado atual do SmartDocPlan, avaliação de aderência ao padrão Atenza e organização das próximas etapas.

Ficha do projeto

| Projeto SmartDocPlan | Cliente final Atenza Soluções Digitais | Responsável técnico Atenza Ewerton Gomes Almeida |
| --- | --- | --- |
| Responsável pelo cliente / ponto focal Pendente de confirmação | Versão do documento v1.1 | Data 06/07/2026 |
| Status geral Em andamento | Ambiente Desenvolvimento local e homologação em VPS | Próxima ação Validar backlog e autorizar início da Etapa 1 |
| Decisão aguardada Aprovação da priorização inicial | Entregue Diagnóstico, documentação técnica e backlog atualizado | Pendente Execução das etapas aprovadas e rodada formal de validação |
| Risco Segurança documental e workflow de backend ainda dependem de implementação | Depende de aprovação Sim, para início controlado da Etapa 1 |  |

| STATUS | PRÓXIMA AÇÃO | DECISÃO AGUARDADA |
| --- | --- | --- |
| Em andamento / Diagnóstico concluído | Atenza e ponto focal: validar backlog e liberar Etapa 1 | Autorização para iniciar a estabilização do núcleo |

1. Resumo executivo

O SmartDocPlan já possui base funcional relevante para gestão de solicitações de RH, documentos, requisitos legais, auditoria e operação multiempresa, porém a aderência ao padrão de qualidade Atenza ainda é parcial. Nesta rodada, foi consolidado o diagnóstico do produto, atualizada a documentação técnica e distribuídas no backlog as lacunas principais de segurança, proteção documental, workflow de backend, quality gates, observabilidade, design system mínimo e documentação operacional, deixando como próximo passo recomendado a aprovação da Etapa 1 para estabilização do núcleo.

2. Situação atual

| Frente | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Núcleo funcional do produto | Parcialmente aderente | Os módulos centrais existem e funcionam, mas ainda precisam de reforço para padrão de produção. |
| Segurança e multiempresa | Atenção | Há segregação base por empresa, porém ainda faltam hardening de sessão, proteção documental e quality gates de segurança. |
| Solicitações e conformidade | Parcialmente aderente | O fluxo principal está estruturado, com checklist e matriz legal, mas a máquina de estados do backend ainda precisa ser consolidada. |
| UX/UI e design system | Parcialmente aderente | A experiência evoluiu, porém ainda há gaps de design system mínimo, estados completos de interface e refinamento visual SaaS. |
| Documentação e governança | Parcialmente aderente | Já existe base documental relevante, mas ainda faltam quality gates, observabilidade e documentação operacional madura. |

3. Entregas realizadas

• Levantamento técnico-funcional do SmartDocPlan com revisão de arquitetura, banco, permissões, fluxos, cadastros auxiliares e módulos operacionais.

• Atualização da documentação do sistema e do backlog evolutivo, incluindo aderência ao padrão Atenza e mapeamento regulatório para NR-7, NR-1, GRO/PGR, riscos psicossociais e LGPD.

4. Pendências e próximos passos

| Pendência | Responsável | Próxima ação | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovar execução da Etapa 1 | Cliente / ponto focal | Validar a priorização e autorizar o início da estabilização do núcleo | Pendente de confirmação |
| Endurecer autenticação e sessão | Atenza | Implementar recuperação de senha, política de sessão e proteção adicional | Etapa 1 |
| Proteger armazenamento e acesso a documentos | Atenza | Migrar anexos sensíveis para modelo controlado e auditável | Etapa 1 |
| Consolidar workflow de backend | Atenza | Implementar máquina de estados e trilha completa de transição das solicitações | Etapa 2 |

5. Observação de rotina

Este relatório faz parte da rotina Atenza de transparência, histórico e alinhamento do projeto. O objetivo é registrar de forma executiva o estado atual, as entregas formalizadas, os pontos de atenção e os próximos passos recomendados, sem caráter de cobrança.

Histórico de versões

| Versão | Data | Responsável | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.1 | 06/07/2026 | Ewerton Gomes Almeida | Emissão do relatório com diagnóstico do estado atual, aderência ao padrão Atenza e atualização do backlog evolutivo. |